АДМИНИСТРАЦИЯ

ВАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САФОНОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  24.02.2021г.                                                                                                № 10

О мерах по своевременной подготовке жилищно-коммунального хозяйства Вадинского сельского поселения к работе в осенне-зимних условиях 2021-2022гг.

В целях подготовки жилищно-коммунальной сферы Вадинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке коммунального хозяйства Вадинского сельского поселения к работе в осенне-зимних условиях 2021-2022гг. (приложение №1).

2. Установить контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимних условиях.

3. Руководителям организаций независимо от форм собственности:

- произвести ревизию отопительных систем;

- произвести утепление трубопроводов.

4. Создать штаб по подготовке к зиме, контролирующий ход выполнения и оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении указанных мероприятий, в следующем составе:

- Здесева Л.И. – Глава муниципального образования Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области;

- Родина Л.Ю. – ведущий специалист Администрации Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области;

- Незлобина Е.В. – главный специалист Администрации Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области.

5. Контроль за выполнением мероприятий, указанных в Приложении №1, оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Вадинского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области                                   Л.И. Здесева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Вадинского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области

№10 от 24.02.2021г.

План мероприятий по подготовке

жилищно-коммунального хозяйства Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Объём | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утепление крыши здания Администрации Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области и замена шифера | I-IV кв-л | Администрация Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области |  | бюджет поселения |
| 2 | Утепление сетей теплоснабжения | III кв-л | МУП «Водоканал» |  | бюджет поселения |
| 3 | Ремонт канализационных колодцев | III кв-л | МУП «Водоканал» |  | бюджет поселения |
| 4 | Ремонт водоразборных колонок | III кв-л | МУП «Водоканал» |  | бюджет поселения |
| 5 | Ремонт кирпичной кладки стены здания администрации в с. Васильевское | III кв-л | Администрация Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области |  | бюджет поселения |
| 6 | Подводка индивидуального газового отопления к зданию администрации в с. Васильевское | II-III кв-л | Администрация Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области |  | бюджет поселения |
| 7 | Проверка пожарных гидрантов в п. Вадино | II кв-л | Администрация Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области |  | бюджет поселения |
| 8 | Проверка пожарных гидрантов в с. Васильевское | III кв-л | Администрация Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области |  | бюджет поселения |
| 9 | Замена электропроводки в многоквартирном жилом доме по адресу: п. Вадино, ул. Труда, д.8 | II кв-л | Администрация Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области |  | бюджет поселения |

Глава муниципального образования

Вадинского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области                                    Л.И. Здесева